CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO - SUGESTÃO

O tempo necessário à implantação dependerá da estratégia adotada. É razoável esperar um prazo de 06 meses para implantação, a depender dos aspectos mencionados, conforme quadro abaixo:

| 1ª etapa - |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entendimento do Projeto |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | ATIVIDADES | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
|  | Conhecimento dos processos da empresa |  |  |  |  |  |  |
|  | Levantamento de Dados |  |  |  |  |  |  |
| 2ª etapa - |  |  |  |  |  |  |  |
| Estruturação |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | ATIVIDADES | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| Ambiente | Instalação Sistema - servidor |  |  |  |  |  |  |
|  | Configuração Máquinas Clientes |  |  |  |  |  |  |
| Implantação | TPOs |  |  |  |  |  |  |
|  | Planos de Contas |  |  |  |  |  |  |
|  | Históricos Inteligentes |  |  |  |  |  |  |
|  | Integração |  |  |  |  |  |  |
|  | Tabela Contabilização |  |  |  |  |  |  |
|  | Taxas/Impostos (Retenções) |  |  |  |  |  |  |
|  | Títulos do Fluxo de Caixa |  |  |  |  |  |  |
|  | Relacionamento TPO x Título Fluxo |  |  |  |  |  |  |
|  | Planos Gerenciais |  |  |  |  |  |  |
|  | CFOP (revisão tabela) |  |  |  |  |  |  |
|  | Relacionamento TPO x CFOP |  |  |  |  |  |  |
|  | Classificação Bancária |  |  |  |  |  |  |
|  | Relacionamento Classif. x Contas Bancárias |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadastros em Geral |  |  |  |  |  |  |
| Migração de Dados | Clientes/Fornecedores/Produtos/ |  |  |  |  |  |  |
|  | Representantes/ Títulos em Aberto e Outros |  |  |  |  |  |  |
| Formulários | Nota Fiscal, Cheques, Boletos |  |  |  |  |  |  |
| Customizações | Customizações |  |  |  |  |  |  |
| 3ª - etapa - |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | ATIVIDADES | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| Treinamento | Treinamento |  |  |  |  |  |  |
| 4ª etapa - |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA | ATIVIDADES | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 |
| Acompanhamento | Acompanhamento |  |  |  |  |  |  |

INVESTIMENTOS

Salientamos que as horas de treinamento e implantação são estimadas, mas consideradas como suficientes, considerando uma média padrão para o segmento e porte do cliente. Os preços abaixo foram considerados para uma cópia de 50 usuários simultâneos.

| Aquisição das Licenças de Uso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto |  | Licenças | Total (R$) |
| Licença de Uso |  | 50 | R$ 75.000,00 |
| Desconto Especial |  | 50 | R$ 25.000,00 |
| Valor Total |  | 50 | R$ 50.000,00 |
| Prestação de Serviços |  |  |  |
| Serviços 01 | R$ / Hora | Horas | Total (R$) |
| Gerenciamento de Projeto | R$ 130,00 | 240 | R$ 31.200,00 |
| Instalação |  |  |  |
| Treinamento |  |  |  |
| Migração de Dados | R$ 90,00 | 560 | R$ 50.400,00 |
| Acompanhamento |  |  |  |
| Desconto Especial |  |  | R$ 0,00 |
| Total de Prestação de Serviços |  | 800 | ## R$ 81.600,00 |
| Desconto Especial de 20% |  |  | ## R$ 16.320,00 |
| Valor total dos Serviços 01 |  |  | ## R$ 65.280,00 |
| Total de Horas Estimadas |  | 800 |  |
| Hora de Analista | R$ 90,00 |  |  |
| Hora de Gerente Projetos | R$ 130,00 |  |  |
| Serviços 02 | R$ / Hora | Horas | Total (R$) |
| Desenvolvimento de Alterações | R$90,00 | 484 | R$ 43.560,00 |
| Desconto Especial | R$30,00 | 484 | R$ 14.520,00 |
| Valor Total Serviços 02 | R$60,00 | 484 | R$ 29.040,00 |
| TOTAL DE HORAS DO PROJETO |  | 1268 |  |
| Total da Aquisição das Licenças de Uso |  |  | R$ 50.000,00 |
| Total da Prestação de Serviços 01 |  |  | R$ 65.280,00 |
| Total da Prestação de Serviços 02 |  |  | R$ 29.040,00 |
| Total do Investimento |  |  | R$ 144.320,00 |

FORMA DE PAGAMENTO

08 ( oito ) parcelas mensais fixas de R$ 18.040,00, vencendo a primeira na assinatura do contrato de prestação de serviços a ser firmado entre as partes e as demais nos sete meses subseqüentes.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS

O custo de manutenção e suporte é por tempo indeterminado e pago em parcelas MENSAIS.

# SERVIÇOS COBERTOS PELO SUPORTE E MANUTENÇÃO

- Atendimento de consultas telefônicas;

- Fornecimento de novas versões para ajustes, correções, novas funcionalidades e evolução tecnológica;

- Ajustes necessários devido a mudanças legais, fiscais e tributárias que interfiram na correta utilização dos sistemas contratados;

- Suporte remoto via modem.

| Valor Mensal de Suporte e | Licenças |
| --- | --- |
| Manutenção | 50 |
| Valor da Manutenção Mensal | R$ 5.000,00 |
| Desconto Especial de 20% | R$ 1.000,00 |
| Total da Manutenção Mensal | R$ 4.000,00 |

OBSERVAÇÕES :

1 ) O primeiro pagamento de manutenção será no dia 15 do mês que o ENTERPRISE entrar no ar oficialmente.

2 )  O valor acima será reajustado anualmente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas

3 )  Durante os 03 ( três ) meses do período escolar, a MicroUniverso irá alterar o número de usuários contratados, de 50 para 120 usuários, sem cobrar pela cessão dos usuários adicionais. Porém, o valor mensal de manutenção será reajustado proporcionalmente durante este período. Terminado o período escolar, A Casa do Colegial volta a trabalhar com os usuários contratados e o valor mensal de manutenção volta ao normal.

4 )  Caso A Casa do Colegial venha a precisar de mais usuários, fora ou dentro do período escolar, porém, de forma definitiva, deverá adquirir as licenças adicionais a um valor de R$1.000,00 por cada usuário. Este valor será reajustado anualmente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 30 dias

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS :

 A MicroUniverso se dispõe a realizar todas as customizações necessárias à melhor adequação  do sistema às particularidades operacionais de seus clientes;

 O dados anteriores podem ser convertidos pela MicroUniverso ou quem o cliente indicar,   mas sempre sob nossa orientação;

 As horas para treinamento são estimadas como padrão e são consideradas suficientes. Os valores serão cobrados segundo o número de horas efetivamente realizadas. O custo é cobrado por hora e não por número de pessoas. Podem assistir até quatro pessoas por treinamento, sendo duas um número ideal. Caso o mesmo treinamento tenha que ser repetido, seu valor será cobrado adicionalmente;

- As horas, ou fração de hora igual ou superior a 30 minutos, de serviço prestadas sob forma de treinamento e acompanhamento, adicionais às contratadas, serão cobradas separadamente à razão de R$90,00 por hora de analista e R$130,00 por hora de gerente de projetos;

- Alterações no programa, adicionais as já especificadas no documento anexo, não estão incluídas nos valores acima e serão cobradas da seguinte maneira:

R$ 90,00 por hora, ou fração de hora, de analista/programador

- Para contratantes fora das cidades de Belo Horizonte e São Paulo, as despesas com hospedagem, alimentação e transporte áereo dos profissionais da MicroUniverso que forem alocados no projeto, serão cobradas adicionalmente;

- As horas, ou fração de hora igual ou superior a 30 minutos, de serviço, por cada analista, que ultrapassarem 8 horas dia terão um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal. As horas de serviço prestadas nos sábados, domingos e feriados também serão cobradas com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal.